甲方：上海阿克博斯技术有限公司                                                   乙方

委托开发合同书

目录

第一条 定义与解释	1

第二条 协议范围	2

第三条 技术指标	2

第四条 开发期限与工作地点	3

第五条 验收条件及时间	3

第六条 乙方维护计划	4

第七条 禁止转委托开发	4

第八条 保密	4

第九条 知识产权	5

第十条 第三方知识产权	5

第十一条 风险责任的承担	6

第十二条 费用及支付方式	6

第十三条 违约责任	7

第十四条 不可抗力	9

第十五条 合同解除	9

第十六条 争议解决	9

第十七条  通知和送达	10

第十八条  其他约定	10

委托开发合同书

合同编号：

甲方(委托方)：上海阿克博斯技术有限公司

法定代表人：龚铁靖

统一社会信用代码：91310118MAK9PWDG9N

乙方(受托方)：

法定代表人：

统一社会信用代码：

现就甲方委托乙方开发【  】以及由此产生的权利和义务的有关事宜，经双方友好协商达成本合同内容：

第一条 定义与解释

1.1客户化开发

指在甲方构思、要求的基础上开发，以实现甲方个性化业务需求；除非特别说明，否则开发主体默认指甲方。

1.2保密信息

指不为外界所公知的、采取了保密措施的各类信息，而不论该类信息采用的是书面的、口头的、图形的、电磁的还是任何其他的形式。

第二条 协议范围

2.1本合同涵盖的范围指的如下服务：

乙方以甲方提供基本需求为基础，负责在需求调研、需求分析、系统设计、程序编码、系统测试、程序完善、上线实施、后期维护等项目阶段中涉及的全部或部分工作。

2.2乙方有义务在合作过程中的各个阶段向甲方提交《功能清单》规定的工作成果，以供甲方进行检查与评审。如甲方对乙方提交的工作产品的内容提出异议时，乙方应以积极的合作态度与甲方协商，对甲方提出的合理建议给予采纳，并对工作产品进行完善。完成工作成果后，乙方应以适当载体向甲方提交系统源代码和所有工作成果。

2.3对需求变更的管理

甲方应以书面形式提出需求变更。变更如引起合作费用和合作项目进度的较大变化，双方应进行协商并就变更内容及处理办法签订书面补充协议。

2.4在遇有下述情形时，将由乙方在本合同费用范围内（不额外加收费用）负责完成对需求所有的补充与变更，甲方协助进行：

（1）在原定需求上进行小范围内的调整与变动；

（2）在需求确认阶段暂时未能确认的部分需求；

（3）乙方对需求的理解与甲方对需求的理解上存在偏差；

（4）甲方对乙方进行需求转述的过程中，在需求理解上所存在的偏差；

（5）在需求的确认上，出现反复现象；

2.5最终需求如经沟通、协商，比原定需求简单，开发工作量相对应减少，费用以双方最终书面确认的工作量结算。

第三条 技术指标

3.1乙方提交给甲方的工作产品文档应规范、齐全、正确和可读性强。

3.2乙方开发的系统在可靠性、保密性、运行稳定性、性能优化等方面达到行业标准。

3.3乙方不得在开发的产品/系统中嵌入黑客程序、破坏性脚本及其它非本系统的程序，否则，由此产生的一切后果由乙方承担。

3.4除以上三项条款外，需求规格说明书中所涉及的对产品/系统的技术要求，以国家标准中较高者作为项目验收的条件和标准。

第四条 开发期限与工作地点

4.1乙方开发期限为【 】天，暂定从2026年___月____日至____年__月___日止；甲方出具《项目验收报告》的则视为乙方完成开发。

4.2乙方的工作地点是：__。

第五条 验收条件及时间

5.1验收条件

（1）乙方在规定的时间内完成《项目工作成果清单》规定的全部工作成果，并经甲方书面评审通过。

（2）甲方组织客户方人员对乙方交付的可执行软件进行全面测试并全部通过。

（3）乙方交付的软件在技术指标上达到或超过本合同第三条规定的各项标准。

（4）以上三项条件同时具备时，则视同项目已具备验收条件，乙方可向甲方申请项目验收。

5.2验收时间

（1）在具备上述验收条件且乙方向甲方提交验收申请的【 】个工作日内，甲方启动验收程序开始验收相关工作。

（2）甲方启动验收程序后【 】工作日内，甲方向乙方出具盖章的《项目验收报告》或提出异议。但如启动验收程序后   工作日内甲方无反馈，既不验收也无异议的，则视同验收通过。

5.3问题处理约定

无论甲方是否验收，如果甲方发现工作成果中存在缺陷，双方应当视问题的严重性给出合适的处理措施。约定如下：

（1）如果工作成果存在严重的缺陷或故障，则退回给乙方。乙方应当在24小时以内给出纠正缺陷的措施，双方协商第二次验收的时间，乙方应当赔偿给甲方造成的损失。

（2）如果工作成果存在一些轻微的缺陷，则乙方应当在12小时以内给出纠正缺陷的措施，双方协商是否需要第二次验收。

（3）如因验收不合格导致整改的，造成乙方逾期完成工作项目的，乙方应承担本合同第13.3条约定的违约责任。

第六条 乙方维护计划

（1）免费维护时间【  】年（以甲方验收合格时间为起始时间）

（2）收费维护时间：免费维护时间后，另行签订维保合同，价格应当不超过本合同人/天单价。

（3）维护方式与响应时间：甲方通知后48小时内完成维护。

第七条 禁止转委托开发

在本合同有效期内，乙方必须亲自履行甲方委托的开发项目，未征得甲方的书面同意，不得将其在本合同下的项目部分或全部转让或分包给任何其它方执行。违反本项规定的，乙方应承担违约责任。

第八条 保密

8.1双方应对本合同所述的技术资料和技术秘密采取保密措施，未经对方的书面同意，不得将本项目所涉及的技术秘密和资料向与本项目无关的人员或第三方透露，也不能就有关协议内容的任何部分进行新闻的发布、公开的宣称、否认或承认。本合同的保密义务不因本合同无效、终止、解除而终止。

8.2双方知道违反本条规定将给对方造成的损失，为此同意承担由此产生的经济上和法律上的责任，以及本合同约定的违约责任。

8.3乙方承认本合同中的技术资料和技术秘密为甲方所专有，将其对乙方进行披露并不意味着任何所有权、专利权的转让。

8.4在本合同项目的研究开发结束并通过验收后 五  日内，乙方应向甲方提供本合同项目的研究成果，包括技术规范、测试文件和质量标准等相关的技术资料，或者计算机软件、文档及源代码等。乙方应归还甲方提供的所有技术资料或文件等，并承诺不保留任何复印件。

8.5双方在下列情况下没有为任何信息保守秘密的义务：即当该信息已为公众所知时；或者从某第三方合法地接受该信息且没有保密限制时。

第九条 知识产权

9.1本合同项目技术成果的专利申请权、计算机软件的著作权、技术秘密以及技术资料等所有知识产权归甲方所有，同时乙方放弃计算机软件著作权的署名权。

9.2乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，将研究开发成果及非专利技术泄露或转让给第三方，否则应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

9.3在履行本合同期间及以后，乙方不得就本合同的研究开发项目先后与任何第三方签订或接受委托开发协议或类似协议。乙方如违反前述规定的，应对其对侵犯甲方的知识产权承担所有经济和法律的责任，但乙方基于自身软件产品接受第三方委托开发协议或类似协议的不受此条款限制。

第十条 第三方知识产权

10.1乙方承诺，其在受托开发本合同项目中，不会侵犯第三方的知识产权，同时，在交付本合同成果中也不会涉及或非法使用第三方的知识产权。

10.2任何因甲方使用本项目的成果而引起对第三方知识产权的侵权诉讼，乙方应积极协助甲方进行抗辩。如确因本项目成果引起的侵权，乙方应承担所有的赔偿责任，包括甲方因诉讼/仲裁产生的一切费用和因之蒙受的一切损失。

第十一条 风险责任的承担

乙方发现可能致使开发失败或部分失败的情形时，应当及时通知甲方并采取适当措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

第十二条 费用及支付方式

12.1费用计算方式

工作人天【 】人天单价

人天单价：人民币【】元/人天（含增值税、调试费、维护费等所有费用），总计工作量    人／天，费用合计：     元（大写:        圆整）。

除本合同另有约定或经甲方书面同意外，乙方不得再以任何形式和理由就本合同的履行要求甲方支付其他任何费用。

12.2支付方式

（1）首期款：双方签订合同后，甲方收到乙方发票后30个工作日内支付合同总额的【  】%，即【 元】；

（2）二期款：乙方完成业务蓝图方案书面签字确认后，经过甲方书面签字确认后，甲方收到乙方发票后30个工作日内支付合同总额的【  】%，即【 元】

（3）三期款：第一阶段上线后，经甲方签字确认。甲方收到乙方发票后30个工作日内支付合同总额的【  】%，即【 元】；

（4）四期款：第二阶段上线试运行一个月，甲方收到乙方发票后30个工作日内支付合同总额的【  】%，即【 元】；

（5）五期期款：项目1年维护期满后，甲方收到乙方发票后30个工作日内支付合同总额的【  】%，即【 元】。

12.3付款方式。银行转帐，乙方银行账户信息和纳税人信息如下：

开户银行：

银行地址：

户    名：

账    号：

纳税人识别号：

地    址：

电    话：

12.4乙方应在甲方支付费用前，依据甲方批准的金额，先行向甲方提供足额合法且符合当地税务规定的增值税专用发票（如乙方为小规模纳税人不能自行开具增值税专用发票的则其应当由税务机关代开增值税专用发票），保证增值税税率（或征收率）为【 】%，并在增值税专用发票开具后的10日内送达甲方。乙方确保向甲方开具或提供的增值税专用发票票面信息全部真实，相关品目、价款等内容与本合同一致。甲方应在收到乙方提供的增值税专用发票后通过防伪税控系统认证，并在认证通过后支付相应款项。

12.5乙方应按照甲方的纳税人基础信息开具增值税专用发票，甲方纳税人基础信息如下：

公司名称：

纳税人识别号；

地    址：

电    话：

开户银行：

账    号：

第十三条 违约责任

13.1因乙方原因（包括但不限于乙方、乙方员工或乙方指派参加本项目工作人员），在未经甲方书面许可的情况下向任何第三方（尤其是乙方其他客户）透露本合同的内容的，或将本合同所涉工作成果、甲方相关资料等外泄或者用作其他用途、转借第三方或谋取利益，甲方有权单方解除本协，乙方应按本合同总价款的【】倍支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方还有权追偿。

13.2在乙方充分履约的前提下，甲方逾期支付费用的，自逾期的第二天起，每逾期一天，支付应付未付金额的万分之一违约金，违约金总额不超过应付款额的【】%。逾期两个月仍不支付的，造成开发工作停滞、延误或失败的，乙方对此不承担责任。

13.3乙方应按本合同规定的项目进程完成项目开发。如乙方未按本合同约定完成各项目节点的，每延期一天，向甲方支付本合同总金额万分之一的违约金，如逾期超过15日的，甲方有权解除本合同，乙方应退还所有甲方已支付费用，并应向甲方支付合同总价【 】%的违约金。

13.4乙方将甲方支付的开发费用于履行协议以外的目的，甲方有权制止并要求其纠正。如因此造成本合同研究开发项目停滞、延误或失败的，乙方应当承担给甲方造成的损失赔偿责任，甲方并有权单方解除本合同，乙方应退回甲方支付的全部费用。

13.5未经甲方书面同意，乙方将本合同中的全部或部分工作委托、分包给他人的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已付款项并应按照本合同总价款的【 】%向甲方支付违约金。

13.6在履行本合同期间及以后，如果乙方就本合同的研究开发项目先后与任何第三方签订或接受委托开发协议或类似协议，则甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方已付款项并应按照本合同总价款的【 】%向甲方支付违约金。

13.7任何因甲方使用本项目的成果而引起对第三方知识产权的侵权诉讼，如确因本项目成果引起的侵权，则甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方已付款项并应按照本合同总价款的【  】%向甲方支付违约金，此外，乙方还应赔偿给甲方造成的全部损失。

13.8如甲方虽终验书面验收合格，但在系统的运行和使用过程中，发现系统设定有任何隐性的限定或限定其他条件的，或者系统存在设计制作缺陷或瑕疵的,则甲方有权单方解除本合同，乙方除了退还甲方全部已付款项外，还需承担协议总价款【 】%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方的损失。

13.9关于项目团队稳定性的约定

在实施服务过程中，乙方保证其参加本项目人员的稳定，如发生人员变动，应提前10天通知，经双方协商，甲方确认后，方能予以调整。如乙方未经甲方允许擅自更换项目关键成员（包括项目经理、产品经理及开发经理），甲方有权要求乙方支付合同总价（含增值税额）【 】%的违约金。若甲方认为乙方项目人员不能胜任工作，甲方有权要求乙方及时更换，如由乙方人员变动造成的损失及逾期责任由乙方承担。

第十四条 不可抗力

由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使本合同的履行受到直接影响或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况“书面”通知另一方，并应在30天内提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件，此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具。因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。

本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，对于经营状况严重恶化、安排不周及税收政策的调整等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。

第十五条 合同解除

一方严重违反本合同项下的义务，并且违约方在对方通知后三十天内仍未纠正，非违约方向违约方发出解除协议的书面通知，合同予以解除。

第十六条 争议解决

16.1本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国内地法律。

16.2因本合同产生的或与之有关的所有争议与纠纷，由双方协商解决，协商不成的，任一方均可向起诉时甲方主要办事机构所在地人民法院提起诉讼。

第十七条  通知和送达

17.1重要通知和文件资料等如须以书面形式送达的，应采用快递或直接送达的方式。如以快递的方式的，在投邮后（以寄出的邮戳为准）第三日将被视为已送达另一方；如以直接送达的方式送达，则于另一方签收时视为已送达。在对方接到一方发出的变更其地址的通知之前，该方地址仍以先前地址为准。下述信息为合同双方确认的有效的联系信息，也是因本合同发生的争议、纠纷等提起诉讼或仲裁、申请公证执行时接受司法（仲裁、公证）机关送达司法（仲裁、公证）文书的地址。凡向下述地址投递寄送的文书，除能证明未送至该地址外，无论是否签收，均视为已送达。

甲方送达地址：

邮  编：

联系人：

电  话：

乙方送达地址：

联系人：

电  话：

17.2本合同载明的甲方“联系人”，仅负责本合同约定业务的接洽、沟通，其无权代表甲方做出任何承诺；就涉及双方权利义务调整以及甲方承诺的任何函件/协议，需经甲方加盖公章方为有效。但是，本合同另有明确约定的，则除外。

第十八条  其他约定

18.1本合同经双方加盖公章后生效。除本合同另有约定外，任一方不得单方面更改或解除本合同。本合同未尽事宜，双方可另行协商或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。若本合同与补充协议不一致的，以补充协议为准。

18.2 附件：本合同的所有附件均为本合同不可分割的部分，均具有同等法律效力。

附件如下：《功能清单》《工作成果清单》

18.3合同部分条款的无效，并不影响其它合同条款的效力。

18.4本合同一式四份，每方各执二份，具有同等法律效力。（下无正文）

【签署项】

甲方（公章）：上海阿克博斯技术有限公司

乙方（公章）：

签署日期：2026年   月    日

签署地点：

附件：《功能清单》

《工作成果清单》（需明确各个节点完成时间）